        Programme Chantiers Mai 2013

        Ecoconstruction

Lundi 13 mai à vendredi 17 mai: Sciage et ossature bois.
Arrivée prévue le 1er mai(tout un symbole)de la scie mobile tant attendue.Les billes de chataîgners en "stand by "ici et là depuis...vont devoir prendre leur ticket.Et ça va dépoter.
Quelques jours pour l'installation,les réglages.Pour se faire vraiment la main ça risque d'être un peu plus long.
A partir du 6 mai sciage quotidien et dès les premières pièces sciées,on pourra reprendre l'élévation de l'ossature bois,là ou nous l'avions laissée l'année dernière.C'est à dire à peu près la moitié du premier niveau.

Lundi 20 mai à vendredi 24 mai: Ossature bois,charpente(et sciage).
En fonction de l'avancement du sciage et de l'ossature,on peut raisonnablement envisager de commencer le plancher et la charpente du toit.On conservera sans doute un rythme de sciage de 2-3 heures par jour.A affiner en fonction bien sur des paires de bras disponibles.

Lundi 27 mai à vendredi 31 mai:Pose de bottes de paille,enduits terre.
L'heure de la paille sonne.Ce sera de la paille de l'an dernier pour cette première tranche de pose de murs.Le chantier est fractionné en plusieurs tranches de manière à pouvoir jongler avec les caprices météo,les éternels retards sur calendrier,les imprévus de toute sorte.La terre nous attend à proximité du chantier,moins de 100 m en principe.On posera donc les bottes de paille et dans la foulée,les enduits terre peuvent commencer!

        Création d'un potager-verger

        Chantier permanent en alternance avec l'écoconstruction.

 Situation fin avril:
-Déssouchage et terrassement terminés pour la terrasse destinée à acceuillir la grande serre.
-Ossature de la "grande serre"en cours de montage.
-Petite serre pour le démarrage de plants montée.
-Première terrasse pour plein champs en préparation.
-Clôture en "ursus"(grillage)en cours d'installation.

Programme de Mai:
-Premiers semis sous serre,en fonction des dates du calendrier lunaire.
-Pose de la bâche de la "grande serre".
-Installation du système d'adduction d'eau.
-Apport de fumiers et compost.
-Finition de la clôture!
-Premiers semis plein champs(suivant calendrier lunaire).